СОГЛАШЕНИЕ № \_\_\_\_\_/С

о предоставлении бюджету\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

**Красноярского края из краевого бюджета субсидии** **на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в новых микрорайонах за счет средств дорожного фонда Красноярского края**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Министерство транспорта Красноярского края, которому как получателю средств краевого бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице первого заместителя министра транспорта Красноярского края Черных Артема Владимировича, действующего на основании приказа министерства транспорта Красноярского края от 04.03.2024 №83-103, Положения о министерстве транспорта Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 06.07.2010 № 377-п, с одной стороны, и администрация\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования Красноярского края – далее муниципальное образование), именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование должности руководителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ местной администрации или уполномоченного им лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего (ей)

(фамилия, имя, отчество, последнее – при наличии)

на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Устав, доверенность или иной документ)

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 07.12.2023 № 6 - 2296 «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 № 495-п (далее — Правила формирования, предоставлений и распределения субсидий), Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в новых микрорайонах за счет средств дорожного фонда Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.06.2022 № 506-п (далее — Порядок предоставления субсидии), постановлением Правительства Красноярского края от 02.02.2024 № 64-п «Об утверждении распределения в 2024 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий ведомственного проекта «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы», заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

**I. Предмет Соглашения**

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Главным распорядителем из краевого бюджета в 2024 году бюджету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_субсидии

(наименование муниципального образования)

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в новых микрорайонах за счет средств дорожного фонда Красноярского края (далее — Субсидия), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю как получателю средств краевого бюджета по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя средств краевого бюджета 711, раздел/подраздел 0409, целевая статья 1230178470, вид расходов 522 в рамках ведомственного проекта «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п.

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью, в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 14, пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом "б" пункта 1 статьи 1 Закона Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 "О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края".

1.3. Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования (при наличии правового акта на дату подписания соглашения)

# **II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия**

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2024 году \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек.

(сумма прописью)

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из краевого бюджета в бюджет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из уровней софинансирования, выраженных в процентах от объема расходного обязательства муниципального образования (исходя из уровня софинансирования, выраженного в процентах по каждому результату использования Субсидии, в том числе объекту капитального строительства, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, составляет в 2024 году не более \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек.

(сумма прописью)

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства, указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование муниципального образования)

В случае увеличения в соответствующем финансовом году общего объема бюджетных ассигнований указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства, указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

2.3. Информация о размере Субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, в отношении каждого объекта капитального строительства приведена в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.

**III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии**

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Красноярского края о краевом бюджете (сводной бюджетной росписи краевого бюджета) на 2024 финансовый год и плановый период 2025-2026 годов и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю как получателю средств краевого бюджета на финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:

а) соответствие настоящего Соглашения положениям пункта 9 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий;

б) осуществление централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с [частью 7 статьи 26](consultantplus://offline/ref=226D4DD9F6EAF3D29E90829ABED3D8FA69388D7796444CD3C8B18345DDE4E058AFBC2DBF49B72068146A183C058C7D6E1E60D79486h6ODM) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) через агентство государственного заказа Красноярского края.

В случае если закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств Субсидии, проведена централизовано через агентство государственного заказа Красноярского края и однократно признана несостоявшейся, муниципальное образование по результатам несостоявшейся конкурентной процедуры вправе заключить контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, предусмотренном действующим законодательством о контрактной системе Российской Федерации.

в) заключение соглашения о предоставлении из краевого бюджета Субсидии местному бюджету, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

3.3. Перечисление Субсидии из краевого бюджета в бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ осуществляется на казначейский   
 (наименование муниципального образования)

счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, открытый Управлению Федерального казначейства по Красноярскому краю.

3.3.1. Перечисление Субсидии из краевого бюджета осуществляется министерством финансов Красноярского края не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в министерство финансов Красноярского края в установленном министерством финансов Красноярского края порядке распоряжений о совершении казначейских платежей на перечисление Субсидии в бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, представленных Главным  
 (наименование муниципального образования)

Распорядителем.

3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется на основании заявки по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, предоставленной Получателем в течение 10 рабочих дней с момента заключения муниципальных контрактов (договоров), но не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу перечисления средств.

3.3.3. В случае необходимости уточнения потребности в средствах Субсидии, в том числе перераспределения средств экономии, предоставляется уточненная заявка по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, в срок не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу перечисления средств.

3.3.4. В случае отсутствия потребности в средствах Субсидии Получатель направляет Главному распорядителю письмо о неперечислении средств Субсидии с указанием причин, в том числе по причине некачественно выполненных работ, несостоявшихся торгов.

# **IV. Взаимоотношения Сторон**

**4.1. Главный распорядитель обязуется:**

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2024 финансовый год, доведенных Главному распорядителю как получателю средств краевого бюджета.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом обязательств по достижению значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Получателем.

4.1.4. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до даты представления отчетности о достижении значений результатов использования Субсидии, предусмотренной пунктом 4.3.5 настоящего Соглашения, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 12-14 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в краевой бюджет, и направить

(наименование муниципального образования)

Получателю требование о возврате средств Субсидии в краевой бюджет в указанном объеме.

4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать о причинах такого приостановления.

4.1.6.Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Красноярского края, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований, и настоящим Соглашением.

**4.2. Главный распорядитель вправе:**

4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Получателем условий предоставления Субсидии.

4.2.2.Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Красноярского края, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований, и настоящим Соглашением.

**4.3. Получатель обязуется:**

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя по возврату средств в краевой бюджет, в соответствии с пунктами 12-14 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и пунктом 4.3.8.4 настоящего Соглашения.

4.3.3. Обеспечивать достижение значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 4 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.

Результатом использования средств Субсидии является протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по строительству и реконструкции.

4.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.3.5. Обеспечивать представление Главному распорядителю отчетов о:

о расходах бюджета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в целях софинансирования  
 (наименование муниципального образования)

которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 11 января года, следующего за годом, в котором была получена Субсидия;

о достижении значения результата использования Субсидии по форме согласно приложению № 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным;

об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по форме согласно приложению № 8 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным годом;

об использовании средств Субсидии (форма по ОКУД 0503324) в срок не позднее 11 числа месяца, следующего за отчетным годом;

о фактически выполненных объемах работ по форме согласно приложению № 9 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, в срок не позднее 25 декабря текущего финансового года, с приложением документа, подтверждающего качество выполнения работ, копии заключения лаборатории при устройстве покрытия из асфальтобетонной смеси, которая должна соответствовать требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.07.2019 № 385-ст, копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

4.3.6. В случае получения запроса обеспечивать предоставление Главному распорядителю документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Получателем условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств Субсидии.

4.3.7. Возвратить в краевой бюджет неиспользованные средства Субсидии, потребность в которых не будет подтверждена, в срок не позднее 25 декабря текущего финансового года. При осуществлении возврата средств Субсидии направить письмо с пояснением причин возврата.

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Красноярского края, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований, и настоящим Соглашением:

4.3.8.1. осуществлять расходование средств Субсидии на работы по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в новых микрорайонах, за исключением проведения инженерных изысканий, специальных обследований, разработку проектной документации;

4.3.8.2. использовать средства экономии Субсидии, сложившиеся по результатам проведения закупок в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ на цели, указанные в пункте 4.3.8.1 настоящего Соглашения, в году предоставления Субсидии, после направления Главному распорядителю уточненного перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, запланированных к строительству и реконструкции за счет средств Субсидии в текущем финансовом году в новых микрорайонах, по форме предусмотренной приложением к Порядку предоставления субсидии.

4.3.8.3. осуществлять взаимодействие с Главным распорядителем через систему оперативного управления «Эталон»;

4.3.8.4. в случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением по достижению значений результатов использования Субсидии, установленных пунктом 4.3.3 настоящего соглашения, и в срок до даты представления отчетности о достижении значений результатов использования Субсидии, установленной пунктом 4.3.5 настоящего Соглашения, указанные нарушения не устранены, возвратить Субсидию из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления Субсидии.

**4.4. Получатель вправе:**

4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

4.4.2.Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Красноярского края, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований, и настоящим Соглашением.

**V. Ответственность Сторон**

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход краевого бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с порядком, установленным приказом министерства финансов Красноярского края от 08.02.2021 № 19 «Об утверждении Порядка взыскания в доход краевого бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из краевого бюджета».

5.3. Ответственность за нецелевое использование полученных средств Субсидии, а также достоверность представленных сведений возлагается на администрацию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
(наименование муниципального образования)

**VI. Заключительные положения**

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Подписанное Сторонами Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Главным распорядителем подписанного Получателем Соглашения.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений результатов использования Субсидии, а также продление сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случая изменения значений целевых показателей и результатов ведомственного проекта «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п, а также в случае сокращения размера Субсидии.

6.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень объектов капитального строительства, на софинансирование капитальных вложений в которые предоставляется Субсидия, новых объектов капитального строительства, в случае уменьшения предусмотренных на 2024 год объемов финансового обеспечения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не допускается.

6.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.

6.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**VII. Платежные реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Министерство транспорта  Красноярского края | Наименование Получателя |
| 660049, г. Красноярск,  проспект Мира, 10 | Место нахождения: |
| Банковские реквизиты: | Банковские реквизиты: |
| БИК ТОФК 010407105  Минфин края (министерство транспорта Красноярского края 03192А32420)  Банк ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ/УФК по Красноярскому краю г. Красноярск  Единый казначейский счет  40102810245370000011  Казначейский счет  03221643040000001900  ИНН 2466230204 КПП 246601001  ОКТМО 04701000 | БИК территориального органа Федерального казначейства и наименование учреждения Банка России, в котором открыт единый казначейский счет  Единый казначейский счет  Казначейский счет  Лицевой счет  Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыты казначейский и лицевой счета  ИНН/КПП администратора доходов бюджета муниципального образования  ОГРН  ОКТМО  Код бюджетной классификации доходов, по которому учитываются средства Субсидии, поступившей в бюджет муниципального образования |

**VIII. Подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Министерство транспорта  Красноярского края  \_\_\_\_\_\_\_\_ / М.В. Черных  М.П. | Наименование Получателя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (ФИО)  М.П. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 1 к Соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_/С

Информация

об объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства, софинансируемых из краевого бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коды |
| Наименование муниципального образования Красноярского края |  | по ОКТМО |  |
| Вид документа | первичный |  | 0 |
|  | (первичный – «0», измененный - «1», «2», «3», «…») |  | 383 |
| Единица измерения: | руб. (с точностью до второго знака после запятой) | по ОКЕИ |

1. Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | | Результат использования Субсидии | Объект капитального строительства | | Код строки | Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия | | Уровень софинансирования,% |
| наименование | код по БК | наименование | местонахождение (адрес при наличии) | всего | из них в размере Субсидии |  |
| 2024 г. | 2024 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Субсидия бюджету \_\_\_\_\_\_\_\_ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в новых микрорайонах за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по строительству и реконструкции |  |  | 0101 |  |  |  |
| Итого | | |  |  |  |  |  |  |

1. Справочно:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код строки | Объект капитального строительства (недвижимого имущества) | | | | |
| наименование | Местонахождение (адрес при наличии) | мощность | | |
| Единица измерения | | значение |
| наименование | Код по ОКЕИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подписи сторон: | | |
| Первый заместитель министра  транспорта Красноярского края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.В. Черных  (подпись)  М.П. |  | Получатель  \_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (ФИО)  М.П. |

Приложение № 2 к Соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_/С

Заявка

на перечисление средств субсидии бюджету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог

наименование муниципального образования

общего пользования местного значения в новых микрорайонах за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия (по соглашению), руб. | | | | Сумма согласно заключенным муниципальным контрактам/договорам, руб. | | | | Сумма субсидии, подлежащая перечислению в целях исполнения расходного обязательства за счет средств Субсидии (средства краевого бюджета), руб. | | | | | | | | | Экономия, не подлежащая перечислению, руб. |
| Всего | % софинансирования по соглашению | Средства субсидии из краевого бюджета | Средства  местного  бюджета | Всего | % софинансирования по соглашению (гр.7 применяется в случае падения цены контракта) [<1>](#Par576) | Средства субсидии из краевого бюджета | Средства  местного  бюджета | Всего | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| гр. 1 | гр. 2 | гр. 3 | гр. 4 | гр. 5 | гр. 6 | гр. 7 | гр. 8= гр.6\*гр.7 | гр. 9 | гр.10=гр.8 | гр. 11 | гр.12 | гр. 13 | гр. 14 | гр. 15 | гр. 16 | гр. 17 | гр. 18 | гр. 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание :[<1>](#Par576) В случае отсутствия падения цены контракта гр.7 не применяется, средства субсидии из краевого бюджета (гр. 8) указываются в сумме, предусмотренной заключенным Соглашением. При падении цены контракта гр. 8 рассчитывается по указанной в графе формуле (с учетом 13 знаков после запятой по гр. 7).

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

органа местного самоуправления (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (ФИО) (телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Приложение № 3 к Соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_/С

Уточненная заявка

на перечисление средств субсидии бюджету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог

наименование муниципального образования

общего пользования местного значения в новых микрорайонах за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия (по соглашению), руб. | | | | Сумма согласно заключенным муниципальным контрактам/договорам, руб. | | | | Сумма субсидии, подлежащая перечислению в целях исполнения расходного обязательства за счет средств Субсидии (средства краевого бюджета), руб. | | | | | | | | | Экономия, не подлежащая перечислению, руб. |
| Всего | % софинансирования по соглашению | Средства субсидии из краевого бюджета | Средства  местного  бюджета | Всего | % софинансирования по соглашению (гр.7 применяется в случае падения цены контракта) [<1>](#Par576) | Средства субсидии из краевого бюджета | Средства  местного  бюджета | Всего | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| гр. 1 | гр. 2 | гр. 3 | гр. 4 | гр. 5 | гр. 6 | гр. 7 | гр. 8= гр.6\*гр.7 | гр. 9 | гр.10=гр.8 | гр. 11 | гр.12 | гр. 13 | гр. 14 | гр. 15 | гр. 16 | гр. 17 | гр. 18 | гр. 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание :[<1>](#Par576) В случае отсутствия падения цены контракта гр.7 не применяется, средства субсидии из краевого бюджета (гр. 8) указываются в сумме, предусмотренной заключенным Соглашением. При падении цены контракта гр. 8 рассчитывается по указанной в графе формуле (с учетом 13 знаков после запятой по гр. 7).

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

органа местного самоуправления (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (ФИО) (телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Приложение № 4 к Соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_/С

Значения результатов использования Субсидии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | | | | | |  | | Коды | | |
| Наименование муниципального образования Красноярского края | | |  | | | | | | | | по ОКТМО | |  | | |
| Вид документа | | | первичный | | | | | | | |  | | 0 | | |
|  | | | (первичный – «0», измененный – «1», «2», «3», «…») | | | | | | | |  | |  | | |
| Направление расходов | | Результат использования Субсидии | | | Единица измерения | | | | | Код строки | | Плановые значения результатов  использования Субсидии | | | |
| наименование | код по БК | наименование | | | код по ОКЕИ | |  | | на 31.12.2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 5 | | | |
| Субсидия бюджету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в новых микрорайонах за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по строительству и реконструкции | | | метр | | | 006 | | 0101 | |  | | | |
| Подписи сторон: | | | | | | | | | | | | | | |
| Первый заместитель министра  транспорта Красноярского края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.В. Черных  (подпись)  М.П. | | | | | |  | | Получатель  \_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (ФИО)  М.П. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | |

Приложение № 5 к Соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_/С

График выполнения мероприятий по

строительству (реконструкции, в том числе

с элементами реставрации, техническому перевооружению)

объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования Красноярского края |  |
| Наименование муниципального заказчика |  |
| Наименование государственной программы/Непрограммное направление деятельности | Развитие транспортной системы |
| Наименование субсидии | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в новых микрорайонах за счет средств дорожного фонда Красноярского края |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства | | | | | | | | | | | | | |
| Вид работ (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) | Стоимость строительства в соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии), тыс. рублей | | Сметная стоимость строительства в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | Нормативный срок строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта | Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (дата, номер) | Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, номер) | Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта капитального строительства (планируемый срок заключения) | Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, % | | Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключения уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемого в случаях, предусмотренных [частью 5 статьи 54](consultantplus://offline/ref=A9A3B33A20CA8BFE8B408DF4E8310C68BD55EA8C37A2FFC51D8B20F99B1944488509EC475A74557FC9DDBA2D5A7CE79C76C9E79CD6B8d618L) Градостроительного кодекса Российской Федерации | | Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом | |
| сметная стоимость строительства | год определения сметной стоимости | 2024 г. | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подписи сторон: | | | | | | |
| Первый заместитель министра  транспорта Красноярского края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.В. Черных  (подпись)  М.П. |  | Наименование Получателя  \_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    (подпись) (ФИО)  М.П. | | |
|  | | | |  |  | |

Приложение № 6 к Соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_/С

Отчет

о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | Коды |
|  | на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | Дата |  |
| Наименование муниципального образования Красноярского края |  | | по ОКТМО |  |
| Наименование субсидии | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в новых микрорайонах за счет средств дорожного фонда Красноярского края | | по БК | 1230178470 |
| Вид документа | первичный | |  | 0 |
|  | (первичный – «0», уточненный «1», «2», «3», «…») |  | | 383 |
| Единица измерения: | руб. (с точностью до второго знака после запятой) | по ОКЕИ | |
| Периодичность: | месячная, квартальная, годовая |  | |  |
|  |  |  | |  |

1. Движение денежных средств

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего | 010 |  |
| из них:  подлежит возврату в краевой бюджет | 011 |  |
| Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году | 020 |  |
| Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, на текущий финансовый год, всего | 030 |  |
| Поступило средств Субсидии | 040 |  |
| Кассовые расходы на отчетную дату, всего | 050 |  |
| из них:  в объеме софинансирования из краевого бюджета | 051 |  |
| Восстановлено средств, подлежащих возврату в краевой бюджет, всего | 060 |  |
| в том числе:  использованных в текущем году, всего | 061 |  |
| из них:  не по целевому назначению | 062 |  |
| использованных в предшествующие годы, всего | 063 |  |
| из них:  не по целевому назначению | 064 |  |
| Возвращено (взыскано) в краевой бюджет, всего | 070 |  |
| в том числе:  остаток средств Субсидии на начало текущего финансового года | 071 |  |
| восстановленных средств, подлежащих перечислению в краевой бюджет, всего | 072 |  |
| из них:  использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению | 073 |  |
| использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому назначению | 074 |  |
| Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 – стр. 51 + стр. 60 – стр. 70), всего | 080 |  |
| из них:  подлежит возврату в краевой бюджет | 081 |  |

1. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансируемых из краевого бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код расходов по бюджетной классификации | | | | Код строки | Предусмотрено бюджетных ассигнований  в бюджете муниципального образования (стр. 030 разд. 1) | Кассовые расходы бюджета муниципального образования, нарастающим итогом  с начала года  (стр. 050 разд. 1) |
| главы | раздела, подраздела | целевой статьи | вида расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | | | | |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

органа местного самоуправления (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (ФИО) (телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 7 к Соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_/С

Отчет

о достижении значений результатов использования Субсидии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | | | |  | | | Коды |
|  | | | на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | | | | | Дата | | |  |
| Наименование муниципального образования Красноярского края | | |  | | | | | | по ОКТМО | | |  |
| Наименование субсидии | | | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в новых микрорайонах за счет средств дорожного фонда Красноярского края | | | | | | по БК | | | 1230178470 |
| Вид документа | | | первичный | | | | | |  | | | 0 |
|  | | | (первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «…») | | | | | |  | | |  |
| Периодичность: | | | месячная, квартальная, годовая | | | | | |
| Направление расходов | | Результат использования субсидии | | Единица измерения | | Код стро-ки | Плановые значения | Фактически достигнутые значения | | | | |
| наименование | код по БК | наиме-нование | код по ОКЕИ | на отчетную дату | | отклонение от планового значения | Причина отклонения | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
| Субсидия бюджету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в новых микрорайонах за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по строительству и реконструкции | | метр | 006 | 0101 |  |  | |  |  | |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (ФИО) (телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 8 к Соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_/С

Отчет

об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе

с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | Коды |
|  | на 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | Дата |  |
| Наименование муниципального образования Красноярского края |  | по ОКТМО |  |
| Наименование субсидии | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в новых микрорайонах за счет средств дорожного фонда Красноярского края | по БК | 1230178470 |
| Вид документа | первичный |  | 0 |
|  | (первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «…») |  |  |
| Периодичность: | месячная, квартальная, годовая |  |
| Единица измерения | руб. (с точностью до второго знака после запятой) | по ОКЕИ | 383 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта капитального строительства | Объект капитального строительства (местонахождение (адрес) | Вид строительства  (строительство, реконструкция, в том числе  с элементами реставрации, техническое  перевооружение) | Код строки | Объем финансового обеспечения расходного обязательства муниципального образования по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства | | | |
| всего | | из них в размере Субсидии | |
| текущий 2024 г. | | текущий 2024 г. | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | 0100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | | | 0900 |  |  | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние объекта капиталь-ного строитель-ства | Код строки | Землеотвод | | | | | | | | Заключение контракта на проектирование | | | Утверждаемые техническим заданием на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства | | | | Получение положительного заключения | | | | | | | | |
| утверждение документации по планировке территории | | | предоставление земельного участка заказчику | | | | | государственной экспертизы проектной документации | | | государственной историко-  культурной экспертизы | | государственной экологической экспертизы | | о достоверности определения  сметной  стоимости  объекта  капитального строительства | |
| план | факт | номер документа, которым утверждена документация по планировке территории | план | факт | номер заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество | кадастровый номер | номер регистра  ционной записи в ЕГРН | план | иденти  фикационный код закупки | уникальный номер реестровой записи | предельная стоимость | | нормативный срок | | план | факт | номер в ГИС ЕГРЗ | план | факт | план | факт | план | факт |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|  | 0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние объекта капитального строитель-ства | Код строки | Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | | | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок | Заключение контракта на проведение работ по строительству (реконструкции,  в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта капитального строительства | | | Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответствии с заключенным контрактом | | | |
| всего | | | |
| базисный уровень цен (2001 г.) | | текущий уровень цен | базисный уровень цен (2001 г.) | | текущий уровень цен (2023 г.) | |
| план | факт | план | идентификационный код закупки | уникальный номер реестровой записи | текущий 2024 г. | | текущий 2024 г. | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 4 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 |
|  | 0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0900 |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние объекта капитального строитель-ства | Код строки | Строительство | | | | | | | | | | | | Оборудование | | | | | |
| получение разрешения на строительство | | | начало подготовительных работ | | статус объекта | | строительно-монтажные работы | | | | | сроки приобретения | | сроки установки | | срок ввода | |
| фактическая дата приостановки работ | причина приостановки работ | начало | | | окончание | |
| план | факт | номер разрешения | план | факт | план | факт | номер извещения об осуществлении закупки | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 4 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|  | 0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние объекта капитального строитель-ства | Код строки | Техническая готовность объекта капитального строительства (% принятых работ по всем актам выполненных работ от сметной стоимости строительства объекта в текущем уровне цен) на конец отчетного периода | | Получение заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов в проектной документации | | | Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом | | | Отклонение от планового срока (прогноз), мес. | Государственная регистрация объекта | | | | |
| текущий год | | план | факт | номер заключения | план | факт | номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | план | факт | номер заявления  о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество | кадас-тровый номер | номер регистра-ционной записи в ЕГРН |
| 2023 г. | |
| план | факт |
| 1 | 4 | 71 | 72 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
|  | 0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 9 к Соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_/С

Отчет

о фактически выполненных объемах работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в новых микрорайонах за счет средств дорожного фонда Красноярского края по состоянию на \_\_\_ (число) \_\_\_\_ (месяц) \_\_\_\_ (год)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципального  образования | Предусмотрено соглашением | | | Заключен контракт/договор | | | | Выполненные работы | | |
| Общий объем бюджетных ассигнований всего,  руб. | Средства субсидии (краевой бюджет),  руб. | Средства субсидии (местный бюджет),  руб. | Наименование подрядной организации | Общая сумма всего, руб. | Средства субсидии (краевой бюджет),  руб.  (при падении цены контракта 9=7\*8). | Средства субсидии (местный бюджет),  руб. | Сумма всего,  руб. | Средства субсидии (краевой бюджет),  руб. | Средства субсидии (местный бюджет),  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Все суммы средств необходимо отражать в рублях и копейках

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (ФИО) (телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г